# Zerocog: Análisis de Riesgos Técnicos y Mitigaciones

## 1. Riesgo: Anonimización Insuficiente o Reversible

Descripción: La transformación ZK-Cog puede no eliminar completamente PII o permitir reconstrucción mediante correlación de patrones.

- Probabilidad: Media

- Impacto: Crítico

Mitigaciones:

- Implementar Private Differential Privacy en capa semántica (ε≤1.0)

- Auditoría externa por especialistas en PETs (meses 6 y 12)

- Dataset de prueba público para validación continua

- Métricas cuantificables: k-anonymity ≥10, l-diversity ≥3

## 2. Riesgo: Overhead Computacional Inaceptable

Descripción: La capa ZK-Cog añade latencia excesiva (>1s por evento).

- Probabilidad: Alta

- Impacto: Alto

Mitigaciones:

- Benchmark temprano (mes 3) con perfiling detallado

- Arquitectura asíncrona (Tokio runtime, colas prioritarias)

- Cache agresivo de contextos similares

- Modo degradado para dispositivos limitados

## 3. Riesgo: Pérdida de Contexto Semántico

Descripción: La anonimización destruye significado crítico para modelos IA.

- Probabilidad: Media

- Impacto: Alto

Mitigaciones:

- Evaluación continua con métricas BLEU/ROUGE

- Múltiples niveles de granularidad configurables

- Feedback loop de usuario para calibrar utilidad/privacidad

- Balance dinámico mediante slider configurable

## 4. Riesgo: Vulnerabilidades de Seguridad

Descripción: Ataques a componentes individuales comprometen el sistema.

- Probabilidad: Media-Alta

- Impacto: Crítico

Mitigaciones:

- Sandboxing por componente (gVisor/Firecracker)

- Cifrado end-to-end (AES-256-GCM)

- Verificación de integridad (secure boot/TPM)

- Pentesting programado cada 6 meses

## 5. Riesgo: Incompatibilidad con Modelos Específicos

Descripción: Algunos modelos no pueden consumir formato UMCI efectivamente.

- Probabilidad: Baja-Media

- Impacto: Medio

Mitigaciones:

- Suite de compatibilidad con 10+ modelos populares

- Adaptadores específicos para casos problemáticos

- Formato alternativo JSON-LD

- Documentación clara de requerimientos

## 6. Riesgo: Fragilidad del UMCI Listener

Descripción: Monitor de archivos pierde eventos o causa alto consumo.

- Probabilidad: Alta

- Impacto: Medio

Mitigaciones:

- Múltiples backends + fallback polling

- Límites de rate-limiting configurables

- Modo "batch processing" para sistemas activos

- Health checks automáticos

## 7. Riesgo: Complejidad de Despliegue Empresarial

Descripción: Dificultad de integración en entornos existentes.

- Probabilidad: Media

- Impacto: Medio

Mitigaciones:

- Containers Docker pre-configurados

- Helm charts para Kubernetes

- Guías de despliegue para entornos comunes

- Modo "enterprise" con SSO y logging centralizado

## Plan de Monitorización de Riesgos

| Métrica | Umbral de Alerta | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- |
| Tasa de PII post-ZK | >0.1% | Revisar reglas de anonimización |
| Latencia p95 | >800ms | Optimizar pipeline crítico |
| Memoria utilizada | >80% disponible | Activar modo degradado |
| CPU sostenida | >70% por 5min | Escalar horizontalmente |
| Errores compatibilidad | >5% requests | Actualizar adaptadores |

Revisión trimestral de riesgos con ajuste basado en datos reales.