# Plan de Implementación (12 Meses)

## Visión General

Transformar la especificación ZK-Cog v0.1 en una implementación de referencia funcional en Rust, demostrando viabilidad técnica y preparando el terreno para adopción temprana en sectores regulados.

## Fase 1: Núcleo Arquitectónico (Meses 1-4)

### Objetivo: Implementar flujo básico UMCI → Memoria Viva → ZK-Cog

Mes 1-2: Motor UMCI Listener

- Monitor de sistema de archivos multiplataforma (inotify/Watchman/FileSystemWatcher)

- Esquema UMCI v0.2 con serialización eficiente (Protocol Buffers)

- Sistema de colas asíncrono (Tokio)

- Entregable: Demonio que detecta cambios y genera eventos UMCI

Mes 3: Pipeline de Procesamiento Semántico

- Integración con modelo ligero de clasificación local (Phi-3/Qwen2.5-0.5B)

- Sistema de etiquetado automático basado en contenido

- Extracción de entidades sin identificación

- Entregable: Pipeline que convierte eventos UMCI en representación semántica

Mes 4: Memoria Viva Básica

- Almacenamiento temporal en SQLite con cifrado AES-256

- Implementación de capas Short/Mid/Long con políticas de retención

- API REST básica para consulta de contexto

- Entregable: Sistema de memoria persistente con API funcional

## Fase 2: Capa ZK-Cog (Meses 5-8)

### Objetivo: Implementar transformaciones zero-knowledge y garantías de anonimización

Mes 5: Sustitución de Entidades

- Sistema de tokenización irreversible (Persona_XX, Lugar_YY)

- Tablas de mapeo cifradas solo accesibles localmente

- Entregable: Transformación PII → Identificadores anónimos

Mes 6: Compresión Semántica Avanzada

- Algoritmos de resumen automático preservando contexto

- Sistema de etiquetas jerárquicas (tópicos → subtópicos)

- Entregable: Reducción de contexto manteniendo utilidad

Mes 7: Segmentación Temporal y Espacial

- Normalización de fechas (exactas → relativas)

- Geohashing anónimo (coordenadas → regiones amplias)

- Entregable: Contexto temporal/espacial sin datos identificables

Mes 8: Integración y Testing

- Unificación de módulos en pipeline coherente

- Tests de anonimización con datasets públicos (Enron, PubMed)

- Entregable: Pipeline ZK-Cog completo y auditado

## Fase 3: Interoperabilidad (Meses 9-12)

### Objetivo: Habilitar integración con modelos de IA y primeros pilotos

Mes 9: API de Contexto Universal

- Especificación OpenAPI 3.0 para consumo de contexto

- SDK para Python/JavaScript para integración fácil

- Entregable: API lista para integración con modelos externos

Mes 10: Adaptadores para Modelos Populares

- Integración con Ollama API (modelos locales)

- Integración con OpenAI/Anthropic (cloud)

- Plugin para LangChain/LLamaIndex

- Entregable: Ejemplos funcionales con 3+ modelos diferentes

Mes 11: Dashboard de Administración

- Visualización de transformaciones (antes/después anonimización)

- Monitor de auditoría y cumplimiento

- Entregable: Interfaz web para gestión y monitoreo

Mes 12: Pilot con Sector Regulado

- Adaptación para caso de uso médico (datos HIPAA-like)

- Implementación específica para bufete legal

- Entregable: 2 pilotos demostrativos funcionales

## Equipo y Recursos

### Equipo (3 personas):

- Fundador/Arquitecto (100%): €33.600 anuales

- Ingeniero Rust/Systems (100%): €65.000 anuales

- Ingeniero ML/IA (75%): €48.750 anuales

### Consultores Part-time:

- Especialista en PET (10%): Auditoría de anonimización

- Abogado GDPR (5%): Compliance documentación

## Presupuesto 12 Meses

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Salarios equipo | €147.350 |
| Cargas sociales (30%) | €44.205 |
| Infraestructura cloud | €15.000 |
| Licencias software/herramientas | €10.000 |
| Auditoría externa de seguridad | €25.000 |
| Legal/compliance (GDPR assessment) | €15.000 |
| Subtotal | €256.555 |
| Contingencia (15%) | €38.483 |
| TOTAL | €295.038 |

## Métricas de Éxito

### Técnicas:

- Latencia de procesamiento: <500ms por evento

- Tasa de anonimización: 100% de PII eliminada

- Compatibilidad: Funciona con 5+ modelos de IA diferentes

### Operacionales:

- Documentación completa para desarrolladores

- 2 pilotos exitosos en sectores regulados

- Repositorio con 100+ estrellas en GitHub

### Comerciales:

- 50+ desarrolladores usando SDK

- 3 empresas en conversaciones para implementación

## Riesgos Principales y Mitigación

- Overhead computacional alto → Benchmark temprano, optimización con profiling

- Anonimización insuficiente → Auditoría externa por especialistas en PET

- Adopción lenta del estándar → Integración con herramientas existentes (LangChain, etc.)

- Competencia de grandes tech → Posicionamiento como estándar abierto, no producto