ZeroCog

Propuesta de activación operativa y financiación temprana

1. Resumen ejecutivo

ZeroCog es una arquitectura de contexto persistente y anonimización que permite a sistemas de inteligencia artificial operar con memoria real sin exponer datos sensibles.

El proyecto se encuentra en fase pre-seed, con especificación técnica completa, arquitectura definida y materiales de presentación desarrollados.

Se plantea una inversión inicial de 15.000 – 30.000 € destinada a activar la fase operativa del proyecto, permitiendo desarrollo continuo, validación técnica y preparación para financiación posterior.

2. Estado actual

Proyecto: ZeroCog

Fase: Pre-seed

Equipo: Fundador único

Activos: Documentación técnica, arquitectura, web y materiales de inversor

Recursos actuales: Sin capital suficiente para dedicación exclusiva

Localización: Málaga / área metropolitana

3. Necesidad de capital

Coste operativo del fundador:

1.700 – 1.900 € / mes (coste empresa)

Horizonte operativo:

9 – 12 meses

Capital requerido:

Coste fundador: 15.300 – 22.800 €

Costes mínimos del proyecto: 1.500 – 2.000 €

Total operativo: 15.000 – 30.000 €

4. Uso de los fondos

- Retribución operativa del fundador

- Desarrollo continuo del MVP

- Infraestructura y herramientas básicas

- Preparación de procesos de financiación

5. Estrategia de desarrollo y financiación

Fase 1 — Activación operativa

- Inversión inicial (15k–30k)

- Dedicación exclusiva

- Desarrollo continuo del producto

Fase 2 — Validación y ampliación de capital

- Mejora progresiva del MVP

- Incremento de calidad de demo y materiales

- Captación de nuevos inversores en tickets reducidos

- Ampliaciones de capital sucesivas o alternativas

Fase 3 — Financiación estructurada

- Acceso a financiación pública (ENISA, ICO)

- Entrada de capital institucional

- Ampliación de equipo técnico

6. Hitos previstos

Mes 1: Activación operativa

Mes 2–3: Desarrollo inicial del MVP

Mes 4–6: MVP funcional

Mes 6–9: Validación técnica y mejora del producto

Mes 9–12: Acceso a financiación adicional

7. Propuesta de inversión

Inversión solicitada: 15.000 – 30.000 €

Instrumento: Participación en la futura sociedad (equity)

Naturaleza: Inversión en fase inicial destinada a activación operativa y desarrollo del producto

8. Conclusión

La inversión propuesta permite transformar un proyecto definido a nivel técnico en un proyecto operativo con capacidad de evolución.

El enfoque se basa en:

- Bajo capital inicial

- Desarrollo progresivo

- Incremento de valor por iteración

Esta estructura permite avanzar hacia fases de financiación superiores sin necesidad de una inversión inicial elevada.