# ZeroCog — Plan de Implementación (12 meses, versión estructural)

## Visión general

El objetivo no es construir un prototipo funcional aislado.
Es validar una arquitectura capaz de sostener:

- contexto persistente

- anonimización verificable

- interoperabilidad con modelos IA

El resultado esperado es una implementación de referencia, no un producto final.

## Fase 1 — Núcleo arquitectónico (Meses 1–4)

Objetivo: Validar flujo completo:

Ingesta → UMCI → Procesamiento → Memoria Viva

### Mes 1–2 — UMCI Listener

Componentes

- Monitor multiplataforma:

  - Linux (inotify)

  - macOS (FSEvents / Watchman)

  - Windows (FileSystemWatcher)

- Esquema UMCI v0.2:

  - serialización eficiente (Protocol Buffers)

- Sistema asíncrono (Tokio runtime)

Condición de éxito

Event_capture_rate ≥ 99%

Event_loss_rate < 1%

Entregable

- Demonio operativo capaz de generar eventos estructurados (UMCI)

### Mes 3 — Pipeline semántico

Componentes

- Clasificación local ligera:

  - Phi-3 / Qwen2.5-0.5B

- Etiquetado automático

- Extracción de entidades sin identificación directa

Condición de éxito

Semantic_classification_accuracy ≥ baseline definido

Entity_detection_consistency ≥ threshold

Entregable

- Pipeline que transforma eventos en representación semántica

### Mes 4 — Memoria Viva (baseline)

Componentes

- Persistencia:

  - SQLite cifrado (AES-256)

- Capas:

  - Short / Mid / Long memory

- API REST de consulta

Condición de éxito

Context_persistence across sessions = TRUE

Query_response_time < 300ms (local)

Entregable

- Sistema de memoria persistente funcional

## Fase 2 — Capa ZeroCog (Meses 5–8)

Objetivo: Validar anonimización estructural y no reversibilidad

### Mes 5 — Sustitución de entidades

Componentes

- Tokenización irreversible:

  - Persona_X

  - Lugar_Y

- Mapping cifrado local

Condición de fallo (explícita)

Re-identification_rate > 0.1%

Entregable

- Transformación PII → identificadores anónimos

### Mes 6 — Compresión semántica

Componentes

- Resumen automático con preservación contextual

- Estructura jerárquica de etiquetas

Condición de éxito

Utility_loss < 20%

Entregable

- Reducción de contexto sin degradación crítica

### Mes 7 — Segmentación temporal y espacial

Componentes

- Normalización temporal:

  - fechas → relativas

- Generalización espacial:

  - coordenadas → regiones

Condición de éxito

Linkability_reduction ≥ threshold

Entregable

- Contexto no identificable pero útil

### Mes 8 — Integración y testing

Componentes

- Pipeline completo unificado

- Validación con datasets reales:

  - Enron

  - PubMed

Condición de éxito

Privacy_metrics pass

AND

Utility_metrics pass

Entregable

- Pipeline ZK-Cog validado y auditable

## Fase 3 — Interoperabilidad (Meses 9–12)

Objetivo: Conectar con IA real sin perder control

### Mes 9 — API de contexto

Componentes

- OpenAPI 3.0

- SDK:

  - Python

  - JavaScript

Condición de éxito

External_model_integration = functional

Entregable

- API estándar de consumo de contexto

### Mes 10 — Adaptadores de modelos

Integraciones

- Local:

  - Ollama

- Cloud:

  - OpenAI

  - Anthropic

- Frameworks:

  - LangChain

  - LlamaIndex

Condición de éxito

Compatibility_rate ≥ 95%

Entregable

- Ejecución funcional con múltiples modelos

### Mes 11 — Dashboard

Componentes

- Visualización:

  - antes/después anonimización

- Monitorización:

  - auditoría

  - cumplimiento

Entregable

- Interfaz operativa de control

### Mes 12 — Pilotos reales

Casos

- Entorno legal

- Entorno sanitario (HIPAA-like)

Condición de éxito

System usable in real workflow

AND

No critical privacy failure

Entregable

- 2 pilotos funcionales

## Equipo y recursos

Equipo núcleo (3 personas)

- Arquitecto (100%)

- Ingeniero sistemas (Rust)

- Ingeniero ML (75%)

Principio clave

No escalar equipo antes de validar núcleo.

## Presupuesto (12 meses)

Estructura correcta.
No es necesario detallar más aquí.

Lo relevante para inversor no es el número exacto.
Es que:

- el gasto está concentrado en núcleo técnico

- no hay dispersión en features

## Métricas de éxito (reformuladas)

### Técnicas

Latency_p95 < 500ms

PII_leakage_rate < 0.1%

Model_compatibility ≥ 5 modelos

### Operativas

- documentación reproducible

- sistema desplegable sin intervención del equipo core

- pilotos funcionales en entorno real

### Señales externas (no críticas)

- adopción inicial de desarrolladores

- interés de organizaciones

(No conviertas GitHub stars en métrica principal)

## Riesgos (alineados con documento anterior)

Se mantienen, pero con una regla:

ningún riesgo sin métrica asociada es aceptable

## Principio estructural del roadmap

Este roadmap no optimiza velocidad.

Optimiza irreversibilidad del valor construido.

Cada fase debe cumplir:

No pérdida de contexto acumulado

No dependencia de proveedor

No aumento de riesgo no controlado

Este plan no describe cómo construir una aplicación.

Describe cómo validar que una arquitectura puede sostener:

- memoria real

- anonimización verificable

- uso de IA bajo control

El éxito no es “llegar a fase 3”.

El éxito es que:

- cada fase funcione por sí misma

- y la siguiente no rompa la anterior