# ZeroCog — Technical Risk Analysis & Mitigation

## 1. Riesgo: Anonimización insuficiente o reversible

Descripción estructural
La transformación semántica (ZK-Cog / CVA pipeline) puede permitir:

- reidentificación directa (PII residual)

- reidentificación indirecta (correlación entre entidades)

- reconstrucción de identidad mediante agregación temporal

Probabilidad: Media
Impacto: Crítico

Condición de fallo (explícita)
Se considera fallo si:

Re-identification_rate > 0.1%

OR

k-anonymity < 10

OR

linkability between sessions detected

Mitigaciones operativas

- Differential Privacy en capa semántica (ε ≤ 1.0 configurable)

- Evaluación continua de:

  - k-anonymity ≥ 10

  - l-diversity ≥ 3

- Reducción de correlación longitudinal (desacople temporal)

- Auditoría externa PETs (mes 6 / 12)

- Dataset de validación pública (ataques de reidentificación controlados)

## 2. Riesgo: Overhead computacional

Descripción estructural
El pipeline de transformación + CVA introduce latencia no aceptable para uso operativo.

Probabilidad: Alta
Impacto: Alto

Condición de fallo

Latency_p95 > 800ms

OR

Latency_event > 1s sustained

Mitigaciones

- Benchmark obligatorio (fase MVP, mes 3)

- Pipeline asíncrono (colas + priorización)

- Cache semántico por contexto equivalente

- Separación:

  - ingestión (async)

  - inferencia (sync)

- Modo degradado (reducción de profundidad contextual)

## 3. Riesgo: Pérdida de contexto semántico

Descripción estructural
La anonimización destruye información necesaria para inferencia útil.

Probabilidad: Media
Impacto: Alto

Condición de fallo

Semantic_loss_score > threshold

OR

Δ(utility_score) > 20%

Métricas

- BLEU / ROUGE (comparativa pre/post)

- Task success rate

- Human validation loop

Mitigaciones

- Múltiples niveles de abstracción:

  - entity-level

  - relation-level

  - summary-level

- Control dinámico de granularidad

- Feedback loop usuario → sistema

- Ajuste adaptativo privacidad/utilidad (no fijo)

## 4. Riesgo: Vulnerabilidades de seguridad

Descripción estructural
Compromiso de componentes individuales → acceso indirecto a contexto o datos.

Probabilidad: Media-Alta
Impacto: Crítico

Superficie de ataque

- ingest pipeline

- CVA storage

- adapters externos

- Control Layer

Mitigaciones

- Aislamiento por componente (sandboxing)

- Cifrado end-to-end (AES-256-GCM)

- Firma y verificación de integridad

- Secure boot / TPM (cuando aplique)

- Pentesting periódico (≤6 meses)

- Principio: no componente con acceso total

## 5. Riesgo: Incompatibilidad con modelos IA

Descripción estructural
Modelos externos no interpretan correctamente el formato contextual (UMCI / CVA output).

Probabilidad: Baja-Media
Impacto: Medio

Condición de fallo

Model_response_failure_rate > 5%

Mitigaciones

- Suite de compatibilidad multi-modelo (≥10 modelos)

- Adaptadores por modelo

- Formatos alternativos:

  - JSON-LD

  - texto estructurado fallback

- Validación automática de respuesta

## 6. Riesgo: Fragilidad del UMCI Listener

Descripción estructural
El sistema de ingesta pierde eventos o genera carga excesiva.

Probabilidad: Alta
Impacto: Medio

Condición de fallo

Event_loss_rate > 1%

OR

CPU_usage_listener > threshold sustained

Mitigaciones

- Backends múltiples (event-driven + polling fallback)

- Rate limiting configurable

- Batch processing en entornos intensivos

- Health checks automáticos

- Logs auditables por evento

## 7. Riesgo: Complejidad de despliegue enterprise

Descripción estructural
Dificultad de integración en entornos reales → fricción de adopción.

Probabilidad: Media
Impacto: Medio

Mitigaciones

- Docker preconfigurado

- Helm charts (Kubernetes)

- Plantillas de despliegue estándar

- Integración SSO

- Logging centralizado

- Separación clara:

  - instalación

  - configuración

  - operación

# Plan de monitorización continua

| Métrica | Umbral | Acción |
| --- | --- | --- |
| PII leakage rate | > 0.1% | Revisar anonimización |
| Latencia p95 | > 800ms | Optimizar pipeline |
| Memoria | > 80% | Activar modo degradado |
| CPU sostenida | > 70% | Escalar |
| Fallos modelo | > 5% | Ajustar adaptadores |

# Principio operativo global

El sistema no se considera seguro ni válido por diseño.

Se considera válido solo si:

- pasa métricas cuantificables,

- resiste auditoría externa,

- mantiene equilibrio privacidad/utilidad,

- y opera dentro de límites medibles.

# Cierre

Este documento no describe riesgos hipotéticos.
Define condiciones bajo las cuales el sistema falla.

El objetivo no es evitar todos los riesgos.
Es hacerlos medibles, detectables y corregibles.

ZeroCog no se basa en confianza.
Se basa en verificación continua.